Plataforma de Clubes de Lectura

Estructurados

Documento de Planificación – MVP

Versión 1.0 – Marzo 2026

Autor: Enrique

# 1. Alcance del MVP

Este documento define la planificación completa del Producto Mínimo Viable (MVP) de la plataforma de clubes de lectura estructurados. El objetivo es crear una plataforma web donde los usuarios se unan a grupos para leer un libro, escriban reflexiones, lean las de otros y debatan ideas en comunidad.

## 1.1 Incluido en el MVP

- Ciclo completo del club (crear → leer → reportes → revisar → debate → cierre)

- Sistema de usuarios con registro, login y perfil básico

- Creación y descubrimiento de clubes con filtros

- 4 modos de club (estricto, moderado, relajado, libre)

- Sistema de reportes/reflexiones escritas

- Sistema de reacciones y comentarios en reportes

- Debate en tiempo real con WebSockets

- Propuesta de temas de debate por los miembros

- Transiciones de fase automáticas por fechas

- Búsqueda de libros con Google Books API + registro manual

- Sistema de flags para reportar contenido inapropiado

- Archivo de reportes propios para cada usuario

## 1.2 Excluido del MVP (Versión 2)

- Audio y speech-to-text para reportes

- IA para generar preguntas de verificación de lectura

- IA para resúmenes de discusiones

- Sistema de reputación/gamificación

- Chat privado entre usuarios

- Sistema social (seguir usuarios)

- Moderadores adicionales (co-moderadores)

- Normalización de autores como entidad separada

- Compartir reportes públicamente

# 2. Reglas de Negocio

## 2.1 Fases del Club

Cada club pasa por 6 fases secuenciales. Las transiciones son 100% automáticas por fechas, sin depender del creador. El creador solo puede cerrar el debate antes de tiempo y moderar contenido.

| Fase | Estado | Descripción | Acciones permitidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Inscripción | OPEN | Usuarios pueden unirse al club | Unirse, abandonar, ver info |
| Lectura | READING | Los miembros leen el libro | Solo lectura, sin interacción de contenido |
| Entrega | SUBMISSION | Ventana para entregar reportes | Subir reporte (sin ver otros) |
| Revisión | REVIEW | Lectura de reportes ajenos | Leer reportes, reaccionar, proponer temas |
| Debate | DISCUSSION | Discusión abierta del grupo | Comentar, debatir en foro/chat |
| Cerrado | CLOSED | Club finalizado | Solo consulta de reportes propios |

Estado adicional: CANCELLED – cuando el club se cancela por no alcanzar mínimos o por abandono masivo.

## 2.2 Modos del Club

El creador selecciona un modo al crear el club. Esto define los requisitos para participar en el debate.

| Modo | Requisito para debatir | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Estricto | Reporte obligatorio | Si no entregas reporte, no participas en el debate |
| Moderado | Preguntas del creador | El creador define 2-3 preguntas de verificación de lectura |
| Relajado | Confirmación simple | El usuario confirma que terminó el libro |
| Libre | Sin requisitos | Todos los miembros acceden al debate sin filtro |

## 2.3 Límites de Participación

- Máximo 3 clubes activos por usuario (como creador + miembro combinados)

- De esos 3, máximo 2 pueden ser clubes creados por el usuario

- Mínimo obligatorio de la plataforma: 5 miembros por club

- Máximo de miembros por club: 20–25 (definido por el creador)

## 2.4 Timeout de Fase OPEN

La duración de la fase OPEN la define el creador. Las reglas de transición son:

- Si se alcanza el mínimo definido por el creador → el club arranca automáticamente a READING

- Si vence el plazo con 5+ miembros pero sin alcanzar el mínimo del creador → el creador tiene 3 días para decidir si arranca o no

- Si el creador no responde en 3 días → se cancela automáticamente

- Si vence el plazo con menos de 5 miembros → se cancela automáticamente

## 2.5 Abandono de Miembros

- Durante OPEN: el usuario puede abandonar y se libera el espacio para otro

- Después de OPEN: el usuario puede abandonar pero no entra nadie nuevo

- Si los miembros activos bajan a 3 o menos (después de OPEN): el club se cancela automáticamente

- El creador cuenta como miembro activo para estos cálculos

## 2.6 Moderación

- El creador del club es el único moderador en el MVP

- Puede eliminar contenido inapropiado y moderar el debate

- Los miembros pueden reportar (flag) contenido inapropiado

- Si el creador desaparece, las transiciones siguen siendo automáticas; solo se pierde la moderación activa

## 2.7 Archivo y Persistencia

- Los reportes propios de cada usuario quedan visibles después del cierre del club

- Los debates NO se conservan después del cierre

- Los clubes cerrados quedan como registro pero no son navegables en detalle

## 2.8 Temas de Debate

Disponible en todos los modos. Los miembros pueden proponer puntos o temas que quieren abordar durante el debate. Esto sirve como agenda para que el moderador guíe la discusión. Se pueden proponer durante la fase REVIEW (después de leer los reportes de otros).

## 2.9 Idioma

El idioma se define a nivel del club. El libro debe estar en el mismo idioma que el club. No hay campo de idioma separado en el libro.

# 3. Modelo de Datos

## 3.1 User (extiende modelo de Django)

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| username | CharField | Requerido, único |
| email | EmailField | Requerido, único |
| password | CharField | Hash de Django |
| display_name | CharField | Nombre público |
| bio | TextField | Opcional |
| avatar | ImageField | Opcional |
| date_joined | DateTimeField | Automático |

## 3.2 Book

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| title | CharField | Requerido |
| author | CharField | Texto libre (v2: entidad separada) |
| isbn | CharField | Opcional, no todos los libros tienen |
| cover_image_url | URLField | Opcional, de Google Books |
| google_books_id | CharField | Nullable, para libros de la API |
| is_manual_entry | BooleanField | True si fue registro manual |
| created_by | FK → User | Usuario que registró el libro manualmente |
| created_at | DateTimeField | Automático |

## 3.3 Club

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| name | CharField | Nombre del club |
| description | TextField | Incluye reglas y detalles del club |
| book | FK → Book | Libro seleccionado |
| creator | FK → User | Creador y moderador |
| language | CharField | Idioma del club y del libro |
| mode | CharField | estricto ¦ moderado ¦ relajado ¦ libre |
| status | CharField | OPEN ¦ READING ¦ SUBMISSION ¦ REVIEW ¦ DISCUSSION ¦ CLOSED ¦ CANCELLED |
| min_members | IntegerField | Mínimo 5 (límite de plataforma) |
| max_members | IntegerField | Máximo 20–25 |
| open_until | DateTimeField | Fecha límite para unirse |
| reading_duration_days | IntegerField | Días para leer el libro |
| submission_duration_days | IntegerField | Días para entregar reportes |
| review_duration_days | IntegerField | Días para leer reportes ajenos |
| discussion_duration_days | IntegerField | Días de debate |
| reading_starts_at | DateTimeField | Se calcula al arrancar |
| submission_starts_at | DateTimeField | Se calcula automáticamente |
| review_starts_at | DateTimeField | Se calcula automáticamente |
| discussion_starts_at | DateTimeField | Se calcula automáticamente |
| closes_at | DateTimeField | Se calcula automáticamente |
| verification_questions | JSONField | Nullable. Solo modo moderado |
| created_at | DateTimeField | Automático |

## 3.4 Membership

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| user | FK → User | Miembro |
| club | FK → Club | Club al que pertenece |
| role | CharField | CREATOR ¦ MEMBER |
| joined_at | DateTimeField | Automático |
| is_active | BooleanField | False si abandonó |

Constraint: unique_together (user, club)

## 3.5 Report

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| club | FK → Club | Club asociado |
| user | FK → User | Autor del reporte |
| text | TextField | Contenido de la reflexión |
| submitted_at | DateTimeField | Automático |
| is_late | BooleanField | True si se entregó fuera de tiempo |

Constraint: unique_together (user, club) – un reporte por usuario por club

## 3.6 Reaction

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| report | FK → Report | Reporte al que reacciona |
| user | FK → User | Usuario que reacciona |
| type | CharField | like ¦ interesante ¦ de_acuerdo ¦ en_desacuerdo |
| created_at | DateTimeField | Automático |

Constraint: unique_together (user, report, type) – una reacción de cada tipo por usuario

## 3.7 Comment

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| report | FK → Report | Reporte comentado |
| user | FK → User | Autor del comentario |
| text | TextField | Contenido del comentario |
| created_at | DateTimeField | Automático |

Los comentarios solo se permiten a partir de la fase DISCUSSION.

## 3.8 DiscussionTopic

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| club | FK → Club | Club asociado |
| user | FK → User | Quien propone el tema |
| text | TextField | Descripción del tema |
| created_at | DateTimeField | Automático |

Disponible en todos los modos. Se proponen durante la fase REVIEW.

## 3.9 VerificationAnswer

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| club | FK → Club | Club asociado |
| user | FK → User | Usuario que responde |
| answers | JSONField | Respuestas a las preguntas |
| passed | BooleanField | Si aprobó la verificación |
| submitted_at | DateTimeField | Automático |

Solo se usa cuando el modo del club es “moderado”.

## 3.10 ContentFlag

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| reported_by | FK → User | Usuario que reporta |
| content_type | CharField | report ¦ comment ¦ discussion_topic |
| content_id | IntegerField | ID del contenido reportado |
| reason | TextField | Motivo del reporte |
| created_at | DateTimeField | Automático |
| resolved | BooleanField | Si ya fue atendido |

# 4. Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Backend | Django + DRF | Framework robusto, ORM potente, experiencia previa |
| Frontend | HTMX + Tailwind + Django Templates | Desarrollo rápido, un solo proyecto |
| Tiempo real | Django Channels + WebSockets | Solo para debate, usa Redis como backend |
| Base de datos | PostgreSQL | Soporte full-text search, robustez, experiencia previa |
| Tareas programadas | Celery + Redis | Transiciones automáticas de fase, notificaciones |
| Cache/Broker | Redis | Compartido entre Celery y Channels |
| API de libros | Google Books API | Normalización de datos + fallback manual |
| Búsqueda | PostgreSQL full-text search | Suficiente para MVP, sin infraestructura extra |
| Deploy | VPS + Docker Compose | Control total, todos los servicios en un compose |
| Almacenamiento | Por definir (local o S3) | Avatares y portadas de libros |

## 4.1 Servicios en Docker Compose

- django – Servidor web principal (Gunicorn + ASGI para Channels)

- celery_worker – Procesamiento de tareas asíncronas

- celery_beat – Scheduler para transiciones de fase automáticas

- redis – Broker de Celery + backend de Channels

- postgres – Base de datos principal

- nginx – Reverse proxy y servir archivos estáticos

# 5. Flujo Completo del Ciclo de un Club

## Paso 1: Creación

El usuario crea un club definiendo: libro (búsqueda en Google Books o registro manual), nombre, descripción con reglas, idioma, modo del club, duraciones en días para cada fase, mínimo y máximo de miembros, y fecha límite para unirse.

Estado: OPEN

## Paso 2: Inscripción

Los usuarios descubren el club por filtros (idioma, género, popularidad) y se unen. Cuando se alcanza el mínimo definido por el creador, el club transiciona automáticamente a READING. Si vence el plazo sin alcanzar el mínimo del creador pero con 5+ miembros, se dan 3 días al creador para decidir.

## Paso 3: Lectura

Estado: READING

Los miembros leen el libro durante el periodo definido. No hay interacción de contenido para evitar spoilers. Las fechas de las fases siguientes se calculan automáticamente a partir del inicio de esta fase.

## Paso 4: Entrega de Reportes

Estado: SUBMISSION

Se abre la ventana de entrega. Los usuarios escriben y suben su reflexión. No pueden ver los reportes de otros miembros durante esta fase. Esto garantiza que cada reflexión sea independiente y original.

## Paso 5: Revisión de Reportes

Estado: REVIEW

Se revelan todos los reportes. Los miembros pueden leerlos, reaccionar (like, interesante, de acuerdo, en desacuerdo) y proponer temas para el debate. No se permiten comentarios todavía.

## Paso 6: Debate

Estado: DISCUSSION

Se abre el foro del club con chat en tiempo real (WebSockets). Los miembros pueden comentar reportes, debatir ideas y discutir interpretaciones. El moderador tiene los temas propuestos como guía. El creador puede cerrar el debate antes de tiempo.

## Paso 7: Cierre

Estado: CLOSED

El club se cierra automáticamente al vencer el periodo de debate. Cada usuario conserva acceso a sus propios reportes. Los debates no se conservan.

# 6. Pantallas del MVP

| Pantalla | Descripción | Componentes clave |
| --- | --- | --- |
| Landing / Home | Página principal con clubes destacados | Lista de clubes abiertos, filtros básicos |
| Registro / Login | Autenticación de usuarios | Formularios, validación |
| Perfil de usuario | Info del usuario, clubes activos, reportes archivados | Mis clubes, mis reportes, editar perfil |
| Crear club | Formulario de creación | Búsqueda libro, modo, duraciones, límites |
| Explorar clubes | Descubrimiento de clubes | Filtros: idioma, género, disponibilidad |
| Vista del club | Detalle del club según fase actual | Info, miembros, acciones contextuales por fase |
| Entregar reporte | Formulario de escritura | Editor de texto, botón de envío |
| Ver reportes | Lista de reportes del club (fase REVIEW) | Reportes, reacciones, proponer temas |
| Debate del club | Chat en tiempo real | WebSocket, mensajes, temas propuestos |
| Proponer temas | Formulario para sugerir temas de debate | Campo de texto, lista de temas existentes |

# 7. Roadmap – Versión 2

Funcionalidades planeadas para la segunda versión, una vez validado el MVP:

Interacción y Social

- Sistema de seguir a otros lectores

- Chat privado entre usuarios

- Compartir reportes públicamente en perfil

- Formación de microcomunidades recurrentes

Inteligencia Artificial

- Generación automática de preguntas de verificación de lectura

- Transcripción de voz a texto para reportes

- Resúmenes automáticos de discusiones

- Análisis de ideas principales del grupo

Gamificación

- Sistema de reputación por participación

- Insignias por buenas reflexiones y comentarios útiles

Audio

- Reportes por dictado de voz (speech-to-text)

- Reportes en formato audio corto

Moderación avanzada

- Co-moderadores (1-2 adicionales con privilegios limitados)

- Rotación o votación de moderadores

Datos

- Normalización de autores como entidad separada con relación M:N

- Integración con Open Library API como alternativa